# Projektbeschreibung:

Projektname: Schulplaner

Beschreibung :

Ein Programm welches Schülern der Jahrgangsstufe einen Überblick über Noten, anstehende Klausuren, Fächer und Stundenplan ermöglicht. Noch dazu errechnet es die noch fehlenden und bereits erreichten Leistungen um das Abitur zu bestehen.

Mitglieder:

Nicole Wagner  
Thomas Oßwald  
William Kilburg

Zeitplan:

|  |  |
| --- | --- |
| 22.11.2016 | Fertigstellung Klassendiagramme |
| 29.11.2016 | GUI Fertigstellung |
| 06.12.2016 | detaillierter Zeitplan, Arbeiten eintragen |
| 13.12.2016 | Meilenstein-Abgabe, Noten eintragen |
| 20.12.2016 | Termin Benachrichtigungen, Statistiken berechnen |
| 03.01.2017 | Stundenplan eintragen, Zeugnisnoten eintragen, bisherige Leistung und Ziel ausrechnen |
| 10.01.2017 | Bug-Fixes, Abgabe |

